Scrum-palaverimuistio (tiimin sisäinen)

Täytä jokaisesta palaverista. Toimii sekä työn seurantana että näyttönä projektin etenemisestä. Palautus GitHub-repoon /Documents-kansioon.

Täyttösäännöt (nopeasti)

• Pidä muistio lyhyenä: 5–10 min täyttö riittää.

• Kirjaa päätökset ja sovitut tehtävät aina konkreettisesti (kuka tekee / mihin mennessä).

• Linkitä GitHub Projects -kortteihin tai mainitse korttien otsikot, jotta näyttö on todennettavissa.

• Jos joku ei ollut paikalla, kirjaa se ja miten tieto välitetään hänelle.

A) Tiimin tiedot

| Kenttä | Täytettävä arvo |
| --- | --- |
| Kurssi / toteutus | Mobiilikehitysprojekti IN00ED17-3003 |
| Tiimin nimi | Ryhmä 7 |
| Jäsenet (nimet) | Kaisa Kangas, Santeri Mikkola, Eemil Koskelo |
| GitHub-repo (URL) | https://github.com/Mobiilikehitysprojekti-Ryhma-7/staffout |
| GitHub Projects (URL) | https://github.com/orgs/Mobiilikehitysprojekti-Ryhma-7/projects |

B) Palaverimerkintä (kopioi tämä osio jokaiselle palaverille)

| Kohta | Täytettävä arvo |
| --- | --- |
| Palaverityyppi (Daily / Planning / Review / Retro / Muu) | Scrum Review |
| Päivämäärä | 27.1.2026 |
| Kellonaika + kesto | 18.45 + 15min |
| Osallistujat (paikalla) | Santeri Mikkola, Eemil Koskelo, Kaisa Kangas, Pasi Mustonen |
| Poissa (ja miten tieto välitetään) |  |
| Sprintti / viikko (esim. Sprint 2) | Sprint 2 (sprint 1 review) |

1) Tilannekierros (Scrum-tyyli)

| Nimi | Mitä tein edellisen palaverin jälkeen? | Mitä teen seuraavaksi? | Esteet / riskit |
| --- | --- | --- | --- |
| Kaisa | Events näyttöä | Jatkokehitystä events näytölle (luonti, osallistujat, notifikaatiot) | Sairaana, niin edistyminen vielä hidasta ollut |
| Santeri | Navigaatiot + edut näyttö | Suunnittelua, näyttöjen jatkokehitystä, kaavioiden tekoa |  |
| Eemil | Autentikaatio, Profiilinäyttö, tiliasetukset näyttö | Firestore operaatiot kuntoon ja kaavioiden kehittämistä |  |

2) Päätökset ja sovitut asiat

| Päätös / sopimus | Perustelu (lyhyesti) | Vaikutus (mitä muuttuu) |
| --- | --- | --- |

3) Toimenpiteet (Action items) – konkreettiset tehtävät

| Tehtävä | Vastuuhenkilö | Deadline | GitHub Projects -kortti (linkki tai otsikko) | Valmis? (☐/☑) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Edut näyttön jatkokehitys | Santeri | Sprint 3 | Henkilöstöedut näytön jatkokehitys | ☐ |
| Uusimmat edut kotinäytölle | Santeri | Sprint 3 | uusimmat / suosituimmat edut osio kotinäytölle | ☐ |
| Ympyräkaavio käyttäjien asuinpaikasta | Santeri | Sprint 3 | PieChart asuinpaikasta | ☐ |
| Tapahtumat näytön jatkokehitys | Kaisa | Sprint 2 | Tapahtumat näytön jatkokehitys (Events) | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |

4) Päivitykset GitHub Projectsissa / repossa

| Mitä päivitettiin? | Missä? (sarake/board/branch) | Todiste (linkki/otsikko) | Huom. |
| --- | --- | --- | --- |

5) Parking lot (asiat jotka jäivät auki)

6) Seuraava palaveri

| Kohta | Täytettävä arvo |
| --- | --- |
| Päivämäärä ja kellonaika | 9.2.2026 klo 18 ? |
| Tavoite (1 lause) | Katsotaan mitä ollaan saatu aikaiseksi ja suunnitellaan mitä tehdään seuraavaksi |
| Ennakkotehtävät (kuka valmistautuu mihin) | Edetään Githubin projektiaikataulun mukaisesti |